|  |  |
| --- | --- |
|  | План по устранению недостатков,выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности |
|  | муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 17» |
|  | на 2021-2022 годы |
|  |  |
| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Исполнитель (Ф.И.О., должность) | Сведения о ходе реализации |
| Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации |
| III. Доступность услуг для инвалидов |
| Отсутствуют условия доступности для инвалидов территории, прилегающей к организации, и ее помещений: наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами/наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств | Обозначение контрастной маркировкой крайних ступеней лестниц снаружи и внутри здания.Установка сглаживающих элементов на пороги: входная дверь, тамбур (пандус перекатной) | Июль 2021 года | Челазнова Елена Владимировна, директор |  |  |
| Установка беспроводной системы вызова помощника (кнопка вызова на входе в | Ноябрь 2021 года | Челазнова Елена Владимировна, директор |  |  |



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. | здание) |  |  |  |  |
| Установка разделительных поручней при входе в школу; Оборудование выделенной автостоянки для инвалидов (установка знака и разметки); Установка доводчиков с задержкой до 30 секунд на входные двери и в санитарно-гигиенические помещения | Октябрь 2022 года | Челазнова Елена Владимировна, директор |  |  |
|  |  |